Техническое задание Индивидуальный проект мобильного приложения

1. Краткое описание проекта Название мобильного приложения: CommonGround Описание: CommonGround — мобильное Android-приложение для организации и управления микро-ивентами (оффлайн-событиями): прогулки, встречи, небольшие мероприятия. В текущей версии проекта основной упор сделан на административный функционал: управление пользователями и ивентами через мобильное приложение. Проект реализуется в учебных целях и демонстрирует полный цикл разработки клиент-серверного Android-приложения. Цель проекта: Разработка и защита MVP мобильного приложения с реализованной системой ролей, административным управлением пользователями и ивентами, а также базовыми пользовательскими настройками. Аналоги: Meetup (административная часть), Timepad (частично). Дата сдачи проекта: 19.12.2025 (группа 408).

2. Основные требования (функциональные) 2.1. Пользовательские роли Администратор (основная реализованная роль) – просмотр списка пользователей; – создание, редактирование и удаление пользователей; – просмотр всех ивентов в системе; – создание, редактирование и удаление ивентов; – управление данными пользователей и ивентов через мобильное приложение. Пользователь (частично реализован) – регистрация и вход в систему; – просмотр собственного профиля; – редактирование личных данных; – использование настроек приложения. Модератор (зарезервирован в модели данных) – роль предусмотрена архитектурой, функционал может быть расширен в будущем. Аналитик (зарезервирован в модели данных) – роль предусмотрена для просмотра агрегированных данных.

2.2. Базовый функционал (MVP) Экран загрузки приложения с проверкой авторизации пользователя. Регистрация и авторизация пользователей (email + пароль). Просмотр списка всех пользователей (для администратора). Создание, редактирование и удаление пользователей (администратор). Просмотр списка всех ивентов в базе данных. Создание, редактирование и удаление ивентов (администратор). Профиль пользователя: ФИ, описание «о себе», дата регистрации. Экран настроек приложения: язык (RU/EN), уведомления, информация о приложении, выход из аккаунта, смена пароля, сброс данных. Локальная форма смены пароля с серверной проверкой.

2.3. Нефункциональные требования Платформа: Android 8.0+. Производительность: время отклика основных экранов < 200 мс при наличии сети. Безопасность: HTTPS, JWT-аутентификация, проверка прав доступа по ролям. Конфиденциальность: хранение паролей в виде хэшей, возможность выхода из аккаунта и сброса данных. Доступность: поддержка масштабирования шрифтов, Material Design. Локализация: русский и английский языки.

3. Стек технологий Клиентская часть (Android): Язык: Java; Среда разработки: Android Studio; UI: XML + Material Design; Сетевое взаимодействие: Retrofit; Архитектура: MVVM. Серверная часть: Язык: Java; Фреймворк: Spring Boot; Аутентификация: JWT; API: REST; База данных: MySQL.

4. Архитектура и данные 4.1. Архитектура: Android-приложение ↔ REST API (Spring Boot) ↔ MySQL. 4.2. Структура базы данных: База данных спроектирована с учётом возможного расширения функционала. На текущий момент в клиентском приложении используется только часть сущностей (пользователи, роли, ивенты, теги). Таблицы, связанные с чатами, присутствуют в БД, но функционально не задействованы в мобильном приложении и рассматриваются как задел на будущее развитие проекта. Основные используемые таблицы:

- user { id, first_name, last_name, email, password, bio, role_id, img_data_avatar, created_at, login }

- role { id, name }

- event { id, title, description, place, time, create_by, created_at }

- tag { id, name }

- tag_event { id, event_id, tag_id }

- notification { id, user_id, data, is_read, created_at }

Зарезервированные таблицы (функционал чатов не реализован):

- user_event { id, id_user, id_event }

- chat { id, event_id, name, is_group, avatar_data }

- chat_participant { id, chat_id, user_id }

- message { id, chat_id, sender_id, content, created_at, replay_to_id, is_edited, edited_at }

- message_read { id, message_id, user_id, read_at }

- API / Endpoints (основные) POST /auth/register;

- @GetMapping("/user/get-all")

- @PostMapping("/user/save")

- @PostMapping("/user/register")

- @PostMapping("/user/login")

- @PostMapping("/user/get-by-id").

- @DeleteMapping("/user/{id}")

- @PostMapping("/user/change-password")

- @GetMapping("/event/get-all")

- @PostMapping("/event/save")

- @DeleteMapping("/event/{id}")

- @GetMapping("/event/{id}")

- @PostMapping("/event/save-with-tags")

- @GetMapping("/tag/get-all")

- @PostMapping("/tag/save")

- @PostMapping("/tag/save-all")

- @GetMapping("/role/get-all")

- @GetMapping("/role/{id}")

6. UI/UX: основные экраны Экран загрузки; Экран входа и регистрации; Главный экран (список пользователей / ивентов); Экран ивента; Экран создания и редактирования ивента; Профиль пользователя; Экран настроек; Экран управления пользователями. Экран  о приложении. Экран сброса пароля.

7. Тестирование Unit-тесты серверной части; Тестирование API через Postman; Ручное тестирование Android-приложения; Интеграционный сценарий (вход → управление пользователями → управление ивентами).

8. Релиз GitHub-репозиторий с историей коммитов. Сборка APK для демонстрации и защиты проекта.

9. Роадмап / план по спринтам (с датами и результатами поставки) Sprint 1 — Подготовка и проектирование (22 — 28 сентября 2025) — 1 неделя Задачи: Анализ требований и формализация идеи проекта. Разработка и утверждение технического задания. Проектирование структуры базы данных (ER-модель). Разработка прототипов основных экранов приложения.

Доставка: утверждённое ТЗ, схема БД, прототипы интерфейсов.

Sprint 2 — Аутентификация и базовая навигация (29 сентября — 12 октября 2025) — 2 недели Задачи: Реализация экрана загрузки приложения (Splash Screen). Проверка авторизации пользователя при запуске приложения. Реализация регистрации и входа в систему (JWT). Настройка базовой навигации и bottom navigation.

Доставка: приложение с рабочей регистрацией, авторизацией и переходом на основные экраны.

Sprint 3 — Управление ивентами (13 — 26 октября 2025) — 2 недели Задачи: Реализация экрана списка ивентов. Реализация формы создания и редактирования ивента. Реализация CRUD-операций для ивентов на backend. Интеграция Android-приложения с REST API.

Доставка: администратор может создавать, редактировать и удалять ивенты через мобильное приложение.

Sprint 4 — Управление пользователями и роли (27 октября — 9 ноября 2025) — 2 недели Задачи: Реализация списка пользователей (доступно администратору). Реализация формы создания и редактирования пользователей. Настройка ролевой модели доступа. Ограничение функционала в зависимости от роли.

Доставка: реализовано полноценное управление пользователями и ролями.

Sprint 5 — Профиль и настройки приложения (10 — 23 ноября 2025) — 2 недели Задачи: Реализация экрана профиля пользователя. Реализация редактирования личных данных. Реализация экрана настроек приложения. Смена языка (RU / EN), управление уведомлениями. Реализация смены пароля и сброса данных.

Доставка: профиль пользователя и настройки приложения полностью функционируют.

Sprint 6 — Тестирование и подготовка к защите (24 ноября — 7 декабря 2025) — 2 недели Задачи: Ручное и интеграционное тестирование приложения. Тестирование REST API через Postman. Исправление выявленных ошибок. Подготовка презентации и демонстрационных материалов.

Доставка: стабильная версия приложения, готовая к демонстрации и защите.

Sprint 7 — Финализация и защита проекта (8 — 19 декабря 2025) — 2 недели Задачи: Финальные правки по замечаниям преподавателя. Сборка итогового APK. Подготовка пакета сдачи (код, APK, инструкции). Защита индивидуального проекта.

Доставка: финальная версия приложения и успешная защита проекта.

10. Перспективы развития проекта Реализация пользовательского участия в ивентах. Добавление чатов по ивентам. Реализация фильтрации и поиска ивентов. Расширение аналитического модуля.